太原市龙城污水处理厂预应力管桩采购标段1至标段3

招标公告

工程名称：太原市龙城污水处理厂预应力管桩采购标段1至标段3

招标编号：物资采购-2025-002

招标方式：公开招标

招标人：碧水源建设集团有限公司

联系人：陈云 电话：13520047942

招标范围：

本工程为太原市龙城污水处理厂项目，属于BOT类型，工程地址位于太原市小店区城西居委会，现状城南污水厂东侧的东侧，东临坞城南路，南至一号渠北侧用地边界，西边界距离现状城南污水厂约900米，北距南环北街约300米。龙城污水厂项目目前土方已降方至围护桩顶；达到工程桩施工条件，管桩施工图已出具，具备招标条件；管桩型号：单根长度14m/15m；顶部4~7米加密；总长143600米；根据25年通水节点倒排计划施工工期35天.

标段1：I区（污泥处理区）、II区（预处理区）、III区（生物池区）局部；共计47871米。

标段2：IV区-桩基图（二沉池区）、III区（生物池区）局部及试桩管桩；共计48084米。

标段3：V区（磁混凝+中提区）、Ⅵ区（滤池+出水区）、III区（生物池区）局部；共计47871米。

投标人资格：（1）投标人必须在中国境内注册，具有独立法人资格，执有合法营业执照；代理商具有所代理产品厂家的授权委托书。

投标人在自2021年1月1日起至今投用的类似业绩（须提供合同复印件或用户证明），投标人自行所列盖章的业绩表为无效业绩。

- 招标文件获取：

招标文件获取截止时间：2025年 1月 11日 17 时00分（北京时间）

招标文件获取地点：北京市中关村生命科学园碧水源大厦4028室

获取招标文件须携带营业执照、近三年工程业绩合同、信用中国查询报告的原件及加盖公章的复印件，还须携带法定代表人身份证明书及授权委托书原件。

投标截止时间：2025年1月15日 14 时00分（北京时间）